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BUDŻET OBYWATELSKI 2017
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
	Lp.
	Nazwa projektu
	Lokalizacja projektu
	Stan realizacji projektu

	1. 
	Białystok buduje strzelnicę
	Ul. Węglowa 8
	Odstąpienie od realizacji
· Kwota przewidziana na realizację dokumentacji projektowej w budżecie obywatelskim to 55 000,00 zł. Kwota przewidziana na realizację całego zadania wraz z robotami budowlanymi w budżecie obywatelskim to 998 125,00 zł.
· 13 kwietnia 2017 r. został ogłoszony przetarg na dokumentację projektową. Nie wpłynęła żadna oferta.
· Wrzesień 2017 r. – w drugim przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wpłynęła jedna oferta z ceną oferowaną 278 359,50 zł. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania to 70 000,00 zł. 
· 15 lutego 2018 r.–trzecie ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Kwota jaką Zamawiający przewidział na realizację zamówienia: 278 359,00 zł. Wpłynęły 3 oferty.
· 14 marca 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę  98 940,00 zł z terminem realizacji do 22 października 2018 r.
· Wykonawca dokumentacji dostarczył wielobranżową koncepcję, która została odesłana do poprawy. 
· 26 października 2018 r. zawarto aneks wydłużający termin realizacji umowy do 24 grudnia 2018 r.
· 28 grudnia 2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę.
· W lutym 2019 r. wpłynęła kompletna dokumentacja projektowa.
· W zakresie dokumentacji projektowej – zadanie zakończone.
· Po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej okazało się, iż wartość inwestycji wynosi
ok. 8,5 mln zł. Brakuje zabezpieczonych środków wystarczających na kontynuowanie przedmiotowej inwestycji.

	2. 
	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami
	Droga dojazdowa od ul. Kleeberga na osiedlu Zawady
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu wybudowano drogę dojazdową od ul. Kleeberga na osiedlu Zawady.

	3. 
	Bulwary Świętego Jana Teologa – etap II
	Bulwary przy ulicy Herberta na osiedlu Bacieczki
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu wykonano wycinkę fragmentu  istniejącego drzewostanu, nowe nasadzenia, budowę kładki oraz ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych, a także budowę oświetlenia terenu oraz wyposażenie go w ławki i kosze na śmieci.

	4. 
	Siłownia pod chmurką
	Park Planty, teren pomiędzy Bulwarem Józefa Blicharskiego a Aleją Zakochanych
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu wybudowano ogólnodostępną, wyposażoną w zróżnicowane sprzęty do ćwiczeń siłownię pod chmurką.

	5. 
	Sprytne ławki w Białymstoku
	Rynek Kościuszki, Plac Uniwersytecki, okolice Teatru Lalek
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu zakupiono i zainstalowano ławki solarne z dostępem do Internetu. Ławki mają możliwość ładowania telefonów komórkowych, są też wyposażone w dodatkowy akumulator i możliwość ładowania za pomocą energii słonecznej.

	6. 
	„Budowa punktów ratowniczych” 
na terenie miasta Białystok
	Straż Miejska ul. Suraska i ul. Składowa, siedziby departamentów UM, baseny miejskie, lodowisko miejskie, Stadion Miejski
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu zamontowano kilkanaście skrzynek z defibrylatorami typu AED. Punkty posiadają system automatycznego powiadamiania służb ratowniczych o otwarciu skrzynki z defibrylatorem.

	7. 
	Parametryczny Białystok
	Aleja Bluesa
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu w Alei Bluesa zamontowano ławkę zaprojektowaną w technice parametrycznej.





PROJEKTY OSIEDLOWE
	LP
	Nazwa projektu
	Lokalizacja projektu
	Stan realizacji projektu

	1. 1.
	Flash Boulder – zajęcia wspinaczkowe
	Antoniuk
Ścianka wspinaczkowa w lokalu przy ul. Kolejowa 12 C
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu przeprowadzono cykl zajęć wspinaczkowych. 

	2. 2.
	Przejścia „suchą nogą” z osiedla Bema do przystanku autobusowego na ulicy Wiejskiej i do skrzyżowania Kopernika-Zwierzyniecka
	Bema
	Zrealizowany

	3. 3.
	Modernizacja  ul. Ogrodowej
	Bojary
Ul. Ogrodowa
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu wykonano modernizację „sięgacza” ul. Ogrodowej (na wysokości bloku nr 10A) poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnego, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

	4. 4.
	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy I. Malmeda
	Centrum
	Zrealizowany

	5. 5.
	Pomnik młodego Ludwika Zamenhofa
	Centrum
	Zrealizowany

	6. 6.
	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Wiewiórczej
	Dojlidy
	Zrealizowany

	7. 7.
	Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko
	Dojlidy Górne
Ul. Wolińska
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, z piłkochwytami z trzech stron, w skład którego wchodzi: boisko do piłki ręcznej, nożnej, boisko do siatkówki i tenisa ziemnego, dwa boiska do koszykówki.

	8. 8.
	Odnowienie kompleksu leśnego na Dziesięcinach
	Dziesięciny I
Ul. Świętokrzyska
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu uporządkowano tereny zielone na osiedlu Dziesieciny w rejonie ul. Świętokrzyskiej: wykarczowano samosiejki, wykonano cięcia techniczne i pielęgnacyjne drzew oraz krzewów, wyrównano teren, wykonano trawnik.

	9. 9.
	Siłownia „Pod chmurką” - ogólnodostępny skwer rekreacyjny – projekt osiedlowy
	Dziesięciny II
	Zrealizowany

	10. 10.
	Bagno, błoto-teraz nowy chodnik jak złoto (od ul. Zygmunta Augusta do ul. Błękitnej)
	Jaroszówka
	Zrealizowany

	11. 11.
	Wykonanie miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy ul. Zachodniej
	Kawaleryjskie
Ul. Zachodnia
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu wykonano modernizację infrastruktury drogowej, poprzez stworzenie miejsc parkingowych, budowę chodnika, wykonanie odwodnienia, trawników oraz budowę oświetlenia.

	12. 12.
	Festyn rodzinny przy Al. Jana Pawła II
	Leśna Dolina
	Zrealizowany

	13. 13.
	Sportowo – rekreacyjnie – wygodnie przy Al. Jana Pawła II
	Leśna Dolina
Ul. Jana Pawła II
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu utwardzono teren działki oraz zamontowano urządzenia do street workout.

	14. 14.
	Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio
	Mickiewicza
	Zrealizowany

	15. 15.
	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Oboźnej/Piotra Łodzińskiego
	Nowe Miasto
	Zrealizowany

	16. 16.
	Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej
	Piasta I
Zbieg ulic Sybiraków i ul. Wołyńskiej
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu wybudowano boisko o nawierzchni gruntowej do gry w piłkę nożną, boisko do siatkówki plażowej, zamontowano urządzenia typu street workout, wykonano bezpiecznego podłoża oraz ciąg pieszy o szer. 2 m.

	17. 17.
	Siłownia pod chmurką przy ulicy Warmińskiej
	Skorupy
Ul. Warmińska
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu wybudowano siłownię na świeżym powietrzu oraz wyposażono teren w oświetlenie, stanowiska do gry w szachy i zamontowano ławki.

	18. 18.
	Asfaltowa ścieżka rowerowa na ul. Hetmańskiej(odc. od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Marczukowskiej)
	Słoneczny Stok
	Zrealizowany

	19. 19.
	Centrum rekreacyjno-sportowe „Starosielce”
	Starosiele
Ul. Szkolna
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu wybudowano plac zabaw i siłownię plenerową oraz wydzielono miejsca wypoczynkowe.

	20. 20.
	Budowa parkingu przy ul. 42 Pułku Piechoty
	Wygoda
	Zrealizowany

	21. 21.
	Modernizacja drogi gminnej - budowa kanalizacji deszczowej ulicy Dworskiej
	Wysoki Stoczek
	Zrealizowany

	22. 22.
	Budowa nawierzchni ul. Wspaniałej wraz z oświetleniem
	Zawady
Ul. Wspaniała
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu wybudowano nawierzchnię jedni oraz chodnika, a także zamontowano latarnie.
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