	[image: ]
	
Informacja o stanie realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego

	[image: \\Zasoby\ckp\MATERIAŁY GRAFICZNE\# LOGOTYPY\#Miasto Białystok\Bialystok_logo_2020\#polski\Bialystok_logo_2020_PL_RGB.jpg]



BUDŻET OBYWATELSKI 2024

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
	Lp.
	Nazwa projektu BO2024
	Lokalizacja
projektu
	Status realizacji projektu

	1.
	Park Przedsiębiorców
	Teren przy ul. Merkurego, osiedle Bacieczki
	Zrealizowany
Park Przedsiębiorców został oficjalnie otwarty 17 czerwca 2026 roku. Zagospodarowano teren o powierzchni ponad 20,5 tys. m2. Utworzono tam ścieżki spacerowe, a przestrzeń wzbogacono o elementy małej architektury oraz nowe nasadzenia zieleni.
W parku powstały kompozytowe ścieżki spacerowe o powierzchni ponad 1400 m2, nawierzchnie mineralno-żywiczne w odcieniach szarości i brązu o łącznej powierzchni ponad 930 m2 oraz mostek. Wykonano również niezbędne prace przygotowawcze i ziemne.
W nowej przestrzeni ustawiono elementy małej architektury, m.in. sześć ławek parkowych, betonową ławkę modułową, trzy ławki drewniano-betonowe, sześć koszy do segregacji odpadów, tablicę informacyjną Budżetu Obywatelskiego oraz 20 tablic pamiątkowych. Posadzono również 126 drzew, 1719 krzewów, 4167 bylin i 408 traw ozdobnych.

	2.
	Akademia golfa
	ul. Dolna, osiedle Zawady
	Zrealizowany
W ramach realizacji inwestycji powstały:
· strzelnica golfowa o wymiarach 65x185 m, zlokalizowana na kilku poziomach terenowych, która posiada 16 stanowisk do uderzeń z maty (w tym 8 stanowisk zadaszonych), 
· sześciodołkowe treningowe pole golfowe typu pitch and putt,
· strefa treningowa ze sztuczną trawą oraz strefa treningowa z naturalną trawą, 
· szczelny zbiornik retencyjny o powierzchni 800m2  wraz ze stacją pomp na potrzeby systemu ciśnieniowego nawadniania terenu za pomocą tryskaczy, 
· studnia głębinowa do poboru wody do podlewania terenów trawiastych i utrzymywania poziomu wody w zbiorniku retencyjnym, 
· system odwodnienia – drenaży, 
· piłkochwyty,
· dojścia, 
· ogrodzenie terenu, 
Łączna powierzchnia terenu przeznaczona na Akademię golfa – ok. 33 683 m2

	3.
	Lodowisko czynne cały rok
	Lodowisko BOSiR
ul. 11-go Listopada 28
	· W ramach realizacji projektu zakupiono szafki skrytkowe, wykonano instalację systemu nagłośnienia w budynku lodowiska, zakupiono maszynę (rolbę) do pielęgnacji tafli lodowej.
· w drugiej połowie 2026 r. roku Miasto złoży wniosek o dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną. Wówczas zostanie ogłoszone postępowanie na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. 

	4.
	Program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z Białegostoku
	Miasto Białystok
	Zrealizowany
W ramach projektu zorganizowano dyżury psychologów i terapeutów w dniach 15 maja – 31 grudnia 2024 r. w godz. 16.00-19.00.  W projekcie wzięło udział 70 osób poniżej 18 roku życia i 40 rodziców.

	5.
	Białostocki program In Vitro
	Miasto Białystok
	Zrealizowany
W ramach realizacji Białostockiego programu In Vitro zakupiono 19 procedur. Realizatorami zostały 2 podmioty wyłonione w konkursie ofert. Wykonano 6 procedur, w wyniku których powstały 3 ciąże, 1 dziecko urodziło się w styczniu, kolejne 2 w lutym 2025 r. Od 1 czerwca 2024 r. pary dotknięte niepłodnością mogą skorzystać z bezpłatnego programu Ministerstwa Zdrowia. Program zapewnia też pełne finansowanie procedury ochrony płodności osób leczonych onkologicznie. W związku z powyższym miejski program nie został zrealizowany w zakresie podpisanych umów (umowy z Miastem podpisano 4 kwietnia 2024 r., pary zainteresowane programem czekały na wejście programu bezpłatnego). 

	6.
	Rondo Jagiellonii z flagą Jagiellonii
	Rondo Jagiellonii (Al. Jana Pawła II/ Al. Niepodległości/ Narodowych Sił Zbrojnych)
	Zrealizowany 
Na Rondzie Jagiellonii wybudowano 12 metrowy maszt podświetlany od dołu 8 reflektorami. Zainstalowany został monitoring w postaci 2 kamer – szybkoobrotowej i wieloprzetwornikowej.  

	7.
	Pomoc psychologiczna dla uczniów szkół średnich „Ogarnij swoje emocje”
	lokal organizacji pożytku publicznego realizującej zadanie
	Zrealizowany
24 maja 2024 r. została podpisana umowa na realizacje zadania. Jego realizatorem było Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA. 
Objęto pomocą bezpośrednią 41 potrzebujących uczniów białostockich szkół średnich oraz 40 rodziców; 421 godzin konsultacji wsparcia emocjonalnego na rzecz uczniów białostockich szkół średnich; 52,5 godziny konsultacji psychiatrycznych; 14 godzin superwizji.

	8.
	Wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami
	lokal organizacji pożytku publicznego realizującej zadanie
	Zrealizowany
Projekt był realizowany przez Fundację Koliber w terminie 1 lipca – 31 grudnia 2024 r.
Z projektu skorzystało 15 mężczyzn, 25 kobiet i 30 dzieci i młodzieży. W ramach projektu zrealizowano 200 godzin spotkań indywidualnych z psychologiem, 120 spotkań skierowanych do dzieci i młodzieży, 12 spotkań dla rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnością, 6 spotkań w ramach grupy wsparcia dla mam oraz 6 spotkań  w ramach grup wsparcia dla ojców. Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie integracyjne.

	9.
	Pomogę, bo mogę
	Miasto Białystok
	Zrealizowany
Zakupiono:
· defibrylator AED – 1 komplet,
· klucz pediatryczny – 1 sztuka,
· bateria do defibrylatora – 1 sztuka,
· zestaw szkoleniowy – 1 sztuka,
· elektrody wymienne do zestawu szkoleniowego – 3 sztuki,
· fantom Laerdal Mini Anne – 5 sztuk,
· fantom Laerdal Little Anne QCPR- 1 sztuka,
· adapter upgrade kit QCPR do manekina Laerdal Little Anne – 1 sztuka,
· fantom Laerdal Little Baby QCRP- 1 sztuka, personalizacja produktu – 3 sztuki.

	10.
	Wyznaczenie miejsc sprzedaży staroci przez seniorów
	Targowisko Miejskie przy  ul. Kawaleryjskiej
	Zrealizowany
Zakupiono:
· stoiska handlowe – stoliki ekspozycyjne- GMM Group,
· pojemniki na odpady – ECO STSTEMY,
· stoiska handlowe- namioty/ pawilon – KRIMAX Krzysztof Borek,
· farby i akcesoria do malowania betonu – Benmar Spółka z o.o.
· plakaty i ulotki informacyjne – Świat Reklamy Agata Szymborska-Rogalska,
· tablice informacyjne – GRAFIX Studio Krzysztof Denysiuk.
W ramach realizacji projektu Kiermasze Staroci organizowane są na Targowisku Miejskim cyklicznie w każdą sobotę i niedzielę. Projekt ma aktywizować osoby starsze i jednocześnie stworzyć możliwość kupna, sprzedaży lub wymiany antyków.

	11.
	Koncert plenerowy – muzyczny Białystok
	Park Planty, ul. Akademicka
	Zrealizowany
· 24 czerwca 2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Inicjatyw Artystycznych „Supernova” na realizację zadania publicznego.
· Koncert odbył się 9 sierpnia 2024 r., w godz. 19.00-23.00 w Parku Planty, zgodnie z przyjętym programem. Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Supernowa” przedłożyło  sprawozdania z realizacji projektu 21 października 2024 r. 24 października 2024 r. sprawozdanie zostało zaakceptowane.

	12.
	Kosz treningowy do puttowania – Discgolf – Dojlidy
	Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy", ul. Plażowa 1
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu, na terenie zielonym przy Plaży Miejskiej Dojlidy, zainstalowano kosz treningowy (puttowanie) do Disc Golfa, zakupiono dyski (puttery) do treningu/rozgrywki (20 szt.) oraz zamontowano tablicę informacyjną. Dyski do gry są dostępne bezpłatnie w wypożyczalni sprzętu sportowego Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy".

	13.
	Kosz treningowy do puttowania – Discgolf –
Skorupy
	Teren za istniejącym boiskiem przy ul. Wołyńskiej
	Zrealizowany
27 listopada 2024 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji i przekazano obiekt Zarządowi Mienia Komunalnego do użytkowania.
W ramach realizacji projektu zakupiono i zamontowano kosz do gry w discgolfa, tablicę z regulaminem oraz oznaczenie stacji i odległości na ziemi.







PROJEKTY OSIEDLOWE
	Lp.
	Nazwa projektu BO2024
	Lokalizacja projektu
	Status realizacji projektu

	1.
	Galeria „WilLOw”
	Antoniuk
VII LO, ul. Wierzbowa 7
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu wykonano modernizację ogrodzenia, wejścia do szkoły i łazienek na parterze oraz adaptację korytarzy na potrzeby organizacji wystaw. Przeprowadzono także wykonanie zielonej infrastruktury z ogrodem deszczowym, wymianę chodnika i renowację frontowej części szkoły. Odnowiono również wjazd na szkolny parking i przeniesiono wiaty rowerowe. 26 sierpnia 2026 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji oraz przekazano szkole obiekt do użytkowania.

	2.
	Przestrzeń Pamięci
	Antoniuk
VII LO, ul. Wierzbowa 7
	· W ramach etapu przygotowawczego projektu odbyło się kilka spotkań dotyczących projektu Izby Pamięci Nauczycieli Tajnego Nauczania, zarówno w zakresie aranżacji wnętrza jak i zakresu edukacyjnego:
· Spotkania nauczycieli historii i dyrekcji szkoły – opracowanie wstępnej koncepcji Izby Pamięci – połączenie escape roomu z grami planszowymi i sprzętem multimedialnym;
· Spotkanie z pracownikami Muzeum Sybiru – dotyczyło wymiany doświadczeń przy tworzeniu ekspozycji muzealnych  i atrakcyjnej formy przekazu edukacyjnego. Planowana jest współpraca między VII LO, a Muzeum Sybiru przy opracowywaniu scenariusza łączącego  escape room z planszową grą edukacyjną oraz aranżacji sali  lekcyjnej, w której będzie Izba Pamięci.
· Spotkania nauczycieli historii, dyrekcji szkoły i twórców gier planszowych – opracowanie wstępnej koncepcji  scenariusza gry edukacyjnej.
·  Prace przygotowawcze do wyposażenia CAK „Wierzbowa” opracowywanie koncepcji aranżacji nowego oświetlenia i nagłośnienia.
· Opracowanie koncepcji gry – sześć stanowisk w trzech wariantach.
· Wybór lokalizacji Izby Pamięci – sala na parterze.
· Projektowanie wystroju Izby Pamięci
· W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 w przedmiocie zamówienia: projekt wraz z wyposażeniem Centrum Animacji Kultury „Wierzbowa”. Orientacyjna cena zamówienia 740 tys. zł, przewidywany termin wszczęcia postępowania II i III kwartał.
· Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wyposażenie CAK.
· Podpisano umowy na zaprojektowanie graficzne gier edukacyjnych do druku oraz zaprojektowanie i testowanie gier.
· Podpisano umowę z Architektem na zaprojektowanie sali lekcyjnej z przeznaczeniem na Izbę Pamięci.
· 20 maja 2026 r. zakupiono haki do podwieszenia lamp oświetleniowych w auli widowiskowo-teatralnej w CAK „Wierzbowa”.
· 28 maja 2026 r. sporządzono protokół postępowania w trybie podstawowym, wybrano najkorzystniejszą ofertę.
· 5 czerwca 2026 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę 374 289,00 PLN brutto. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż składanych trybun teleskopowych z napędem elektrycznym przeznaczonych do auli widowiskowo-teatralnej. Termin realizacji zamówienia od 1 lipca do 21 sierpnia 2026 r. 
· 29 maja 2026 r. wykonano prace związane z instalacją, konfiguracją oraz uruchomieniem systemu nagłośnienia i oświetlenia auli widowiskowo-teatralnej w CAK-u na kwotę 8 000,00 zł.
· 12 czerwca 2026 r. zawarto umowę z Wykonawcą na dostawę i montaż stolarki aluminiowej. Termin realizacji do dnia 31 lipca 2026.
· 23 czerwca 2026 zakupiono Mikrofon ORTF Pojemnościowy do auli widowiskowo-teatralnej w CAK-u na kwotę 819,00 zł (wyposażenie CAK-u)
· 29 czerwca 2026 r. zawarto umowę na dostawę regałów przesuwnych na kwotę 20061,30 zł (w ramach wyposażenia CAK-u).
· 31 sierpnia 2026 r. została zrealizowana umowa na wykonanie mebli na zamówienie do CAK-u na kwotę 7 500,00 zł.
· 20 sierpnia 2026 r. zostały zamontowane regały przesuwne w budynku CAK na kwotę 20061,30 zł.
· 26 sierpnia 2026 r. zamontowano trybunę składaną, teleskopową o wartości 374 289,00 zł.

	3.
	Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej
	Przydworcowe
X LO, ul. Stołeczna 6
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu utworzono strefy relaksu, gier i zabaw, wybudowano amfiteatr na świeżym powietrzu, wykonano zieleńce oraz zakupiono szafki uczniowskie. 

	4.
	Mistrzowska szatnia IV LO
	Piaski
IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A
	Zrealizowany 
W ramach realizacji projektu przeprowadzono gruntowną modernizację szatni uczniowskich, które wyposażono w szafki. Stworzono także otwartą szatnię dla osób z zewnątrz. Odbiór końcowy inwestycji oraz przekazanie pomieszczenia szkole do użytkowania nastąpił 21 listopada 2025 r.

	5.
	Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO
	Piaski
IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu wykonano modernizację dużej sali gimnastycznej, dwóch przebieralni, korytarza i wiatrołapu. Przeprowadzono także naprawdę dachu nad szatniami, korytarzem i magazynkiem, a także zakupiono sprzęt sportowy i wyposażenia do stref relaksu. 10 czerwca 2026 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji oraz przekazano obiekt szkole do użytkowania.

	6.
	Zwiększenie aktywności fizycznej w IV LO
	Piaski
IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A
	· 19 czerwca 2024 r. Komisja przetargowa przyjęła ofertę na dostawę celem doposażenia szkoły w sprzęt sportowy.

	7.
	Ludwik4YOU – strefy aktywności
	Wygoda
SP 51, ul. J.K. Kluka 11A
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu utworzono 7 stref relaksu: zielona strefa do naprawy rowerów, strefa zadaszonych wiat, strefa wyciszenia, strefa rekreacyjna, strefa budowania przyjaźni dla dzieci i dorosłych, strefa aktywności i relaksu.

	8.
	Zielona pętla autobusowa przy ulicy Branickiego
	Piasta II
ul. J.K. Branickiego pomiędzy pasami ruchu drogowego oraz w zatoce dla autobusów.
	Zrealizowany
23 kwietnia 2024 r. podpisano zamówienie na posadzenie i roczną pielęgnację gwarancyjną 12 sztuk drzew oraz montaż tablicy informacyjnej z Wykonawcą na kwotę 10 000,00 zł, w tym: 7 396,00 zł za posadzenie 12 szt. drzew i montaż tablicy informacyjnej. Zamówienie zostało zrealizowane.
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