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PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
	lp.
	Tytuł projektu
	Lokalizacja projektu
	Stan realizacji

	1.
	Nowa linia BKM – łączymy Białystok
	Od ul. F. Filipowicza,
przez Trasę Niepodległości,
do ul. Przędzalnianej
	Zrealizowany
Z początkiem lutego 2026 r. uruchomiono linię autobusowe oznaczona numerem 50. Trasa linii przebiega ulicami Filipowicza, Sławińskiego, św. Jerzego, Aleją Ignacego Jana Paderewskiego oraz Aleją Niepodległości. Następnie zaplanowano zjazd w ulicę Wrocławską, z przystankiem przy sklepie Społem Zodiak, dalej na pętlę nawrotową linii 20 przy ulicy Armii Krajowej. Kolejne odcinki trasy prowadzą ulicami Narodowych Sił Zbrojnych, Komisji Edukacji Narodowej, H. Kołłątaja oraz Przędzalnianą, gdzie zlokalizowana jest pętla końcowa. 
Średni czas przejazdu całej trasy wyniesie około 28-30 minut. Rozkład jazdy i mapa trasy linii 50 dostępne są na stronie Białostockiej Komunikacji Miejskiej

	2.
	Napis z krzesełek JAGA na Stadionie Miejskim
	Stadion Miejski, ul. Słoneczna 1
Osiedle Kawaleryjskie
	W ramach realizacji projektu na trybunach stadionu miejskiego Chorten Arena w Białymstoku powstał napis JAGA, ułożony z krzesełek w klubowych barwach – czerwonej i żółtej. Napis powstał z inicjatywy kibiców Jagiellonii, znajduje się na trybunie wschodniej.

	3.
	Łączniki rowerowe, całe miasto, nowe lokalizacje
	•  Łącznik między ul. F. Kleeberga a Tkacką
• Kontraruch rowerowy na ul. J. Tuwima
• Wyznaczenie drogi dla pieszych i rowerów (DDPiR) na ul. Zaściańskiej
• Droga rowerowa na ul. K. Ciołkowskiego/A. Mickiewicza
• Droga rowerowa na ul. J.K. Branickiego/ Elektryczna
• Kontraruch ul. Ciepła
• Droga dla pieszych od przystanku
ul. Wrocławska/ Zielonogórska
• Wyznaczenie DDPiR na fragmencie ul. J. Hallera między ul. Dziesięciny
• Wyznaczenie DDPiR na
ul. Wrocławskiej/ A. Rybnika
	· Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert odbyło się 22 lipca 2026 r. Wpłynęła jedna oferta na kwotę brutto 263 500,00 zł.
· 21 sierpnia 2026 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem opracowania 21 kwietnia 2027 r.

	4.
	Plac Moniuszki przed Operą – nowa, zielona, reprezentacyjna przestrzeń dla wszystkich
	Plac im. S. Moniuszki
Osiedle Centrum
	Planowany termin ogłoszenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej – IV kwartał 2026 r.

	5.
	Koci Budżet – wielka sprawa małych łapek
	Miasto Białystok
	· Zakupiono czipy do znakowania kotów (wartość zakupu to 1183 zł).
· 3 lipca 2026 r. podpisano umowy z dwoma wykonawcami (Przychodnia Małych i Dużych Zwierząt CANWET i Dr Miś Przychodnia Weterynaryjna) na zadanie obejmujące kastrację i czipowanie kotów właścicielskich oraz wolno żyjących z terenu miasta Białegostoku. Zapisy do udziału w projekcie prowadzi Schronisko dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku. Na stronie schroniska dostępny jest regulamin projektu. Termin zakończenia programu: 30 listopada 2026 r.

	6.
	Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w kryzysie psychicznym
	Centrum Aktywności Społecznej,
ul. Św. Rocha 3
Osiedle Przydworcowe
	

	7.
	Białystok trenuje strzelectwo
	Strzelnica typu zamkniętego
na terenie Białegostoku
	

	8.
	Woda dla mieszkańców – budowa ujęcia wody na cele OC na osiedlu Mickiewicza
	Teren u zbiegu ul. św. Ojca Pio i Białowieskiej
Osiedle Mickiewicza
	· 17 marca 2026 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę studni głębinowych na potrzeby obrony cywilnej z terminem składania ofert do dnia 1 kwietnia 2026 r. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty.
· 13 maja 2026 r. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. Planowany termin otwarcia ofert – 28 maja 2026 r.
· Termin otwarcia został przesunięty na 2 czerwca 2026 r. Wpłynęła 1 oferta.
· 7 sierpnia 2026 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji oraz budowę studni głębinowych przy ul. Białowieskiej i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na potrzeby obrony cywilnej z terminem wykonania przedmiotu umowy do 7 stycznia 2027 r.

	9.
	Samodzielne, silne, wsparte – pilotażowy program wsparcia dla samotnych matek w Białymstoku
	Miasto Białystok
	21 lipca 2026 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania. Termin składania ofert upłynął 11 sierpnia 2026 r., złożono pięć ofert. Oceną złożonych ofert zajmie się komisja konkursowa.

	10.
	Kamery online z widokiem na Białystok
	Rynek Kościuszki oraz budynek
Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej
	Odstąpiono od realizacji
Decyzja o odstąpieniu od realizacji projektu wynika z istotnej zmiany uwarunkowań bezpieczeństwa, jaka nastąpiła po etapie zgłaszania i wyboru projektów, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz zagrożeń związanych z niestabilną sytuacją geopolityczną i eskalacją działań o charakterze cebernetycznym.
Kamery internetowe transmitujące obraz na żywo z miejsc publicznych o dużym natężeniu ruchu mogą generować poważne ryzyka związane z bezpieczeństwem publicznym oraz ochroną infrastruktury miejskiej. W szczególności istnieje realne zagrożenie: przejęcia transmisji obrazu przez podmioty nieuprawnione, wykorzystania obrazu do analizy bieżącej organizacji ruchu, zgromadzeń oraz aktywności mieszkańców, identyfikacji lokalizacji strategicznych i infrastruktury krytycznej, wykorzystania transmisji do działań dezinformacyjnych lub destabilizujących, prowadzenia rozpoznania na potrzeby działań przestępczych lub cyberataków. W obecnych realiach bezpieczeństwa państwa oraz rosnącej liczbie incydentów cybernetycznych wymierzonych w instytucje publiczne, samorządy oraz systemy infrastruktury miejskiej, utrzymywanie publicznie dostępnej transmisji obrazu w czasie rzeczywistym może stanowić dodatkowe zagrożenie, których skala i potencjalne konsekwencje wykraczają poza pierwotnie zakładane cele projektu.
W momencie składania projektu oraz jego wyboru przez mieszkańców poziom zagrożeń i skala współczesnych zagrożeń cybernetycznych nie były tożsame z obecnymi uwarunkowaniami. Jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do podejmowania działań uwzględniających aktualny stan bezpieczeństwa oraz minimalizowania zagrożeń mogących negatywnie wpływać na bezpieczeństwo mieszkańców, porządek publiczny i funkcjonowanie miasta.

	11.
	Zaprojektowanie i zainstalowanie figurki WidziMisia przy Auli Widowiskowej – ul. Świerkowa 20
	Ul. Świerkowa 20, przed Wydziałem Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku
Osiedle Piaski
	· Trwa przygotowanie postępowania w sprawie wykonania rzeźby WidziMisia.
· Wystąpiono do Departamentu Urbanistyki o opinię dotyczącą lokalizacji obiektu.

	12.
	Muzyczny Białystok – koncert plenerowy
	Plac przed Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki
Osiedle Centrum
	Zrealizowany
31 lipca 2026 r. na placu przed Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki odbył się 4-godzinny, bezpłatny koncert plenerowy. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Supernova. 
W koncercie wystąpili m.in:
· WOKALIŚCI Z INNER VOICE STUDIO – młode talenty
· DRUM GIRLS - białostocki Orient
· BLUE MAHOE – Reggae
· MAXIM & OLICZKA – Rap i tradycyjny śpiew
· ANNA KAROLSKA – nowoczesne brzmienia z akustycznym charakterem
· MISS GOD – elektroniczne dźwięki, które przeniosą Was w inny wymiar.
· LUKASYNO & KRISO (gościnnie) – mocny, podlaski hip-hop z autentycznym przekazem.
· DJ JESMATI - nowojorski vibe
Koncertowi towarzyszyła miniwystawa Agi Krysiuk – artystki tworzącej obrazy ze starych płyt winylowych, której prace łączą sztukę wizualną, pasję do muzyki i ideę upcyklingu.

	13.
	Gimnastyka z fizjoterapeutą dla seniorów z nadwagą
	Centrum Aktywności Społecznej,
ul. św. Rocha 3
Osiedle Przydworcowe
	Przeprowadzono analizę rynkową w kontekście dostępności usług przewidzianych w projekcie oraz wystąpiono z prośbą o sporządzenie wyceny do organizacji i instytucji świadczących usługi w zakresie fizjoterapii. Trwają prace nad sporządzeniem szacunkowego kosztorysu inicjatywy w zaproponowanej przez mieszkańców formie.

	14.
	Jestem widoczny. Jestem bezpieczny!
	Miasto Białystok
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu zakupiono samozaciskowe opaski
odblaskowe i kamizelki odblaskowe.



PROJEKTY OSIEDLOWE
	lp.
	Tytuł projektu
	Lokalizacja projektu
	Stan realizacji

	1.
	Rozbudowa parkingu dla pacjentów oraz chodnika na ul. Waszyngtona
	Osiedle Piaski
Ul. J. Waszyngtona
	· 23 marca 2026 r. została złożona dokumentacja projektowa. 
· 15 kwietnia 2026 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę przedmiotowej inwestycji.
· 28 sierpnia 2026 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
· 21 sierpnia 2026 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Planowany termin otwarcia ofert to 15 września 2026 r.

	2.
	Tężnia solankowa przy Lesie Turczyńskim – strefa relaksu i zdrowia
	Osiedle Nowe Miasto
Wejście do Lasu Turczyńskiego od strony ul. K. Pułaskiego
	Planowany termin ogłoszenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej – IV kwartał 2026 r.

	3.
	Bezpieczna i przyjazna ul. Gajowa – przebudowa ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. J. Hallera do ul. Palmowej/Jarzębinowej
	Osiedle Dziesięciny II
Ul. Gajowa (od skrzyżowania z ul. Gen. Hallera do ul. Palmowej/Jarzębinowej)
	· 8 kwietnia 2026 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.
· 6 maja 2026 r. zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie. Najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę 157 932,00 zł.
· 18 czerwca 2026 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gajowej  na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. J. Hallera do ul. Palmowej z terminem opracowania 18 stycznia 2027 r. 

	4.
	Amfiteatr Kultury: kino plenerowe na osiedlu TBS
	Osiedle Bacieczki
ul. Z. Herberta, Bulwary św. Jana Teologa
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu w okresie od lipca do sierpnia 2026 roku zorganizowano cykl bezpłatnych, plenerowych pokazów filmów odpowiednich dla różnych grup wiekowych. Seanse odbywały się raz w tygodniu, w weekendy w godzinach wieczornych i gromadziły duże grono odbiorców.  

	5.
	Mural „Książki do nieba” na ścianie biblioteki – filii nr 9 Książnicy Podlaskiej
	Osiedle Dziesięciny II
Filia nr 9 Książnicy Podlaskiej,  ul. Gajowa 73
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu na frontowej i bocznej ścianie budynku biblioteki wykonano mural związany z tematyką literacką. Mural wykonała Zuzanna Podlewska, reprezentująca firmę Bakcyl Studio.

	6.
	zGRAna biblioteka – strefa młodzieżowa na Bacieczkach
	Osiedle Bacieczki
Filia nr 4 Książnicy Podlaskiej, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 4
	· 10 kwietnia 2026 r. Miasto podpisało umowę z Książnicą Podlaską na udzielenie z budżetu Miasta Białystok dotacji celowej na realizację zadania pn. „ZGRAna biblioteka – strefa młodzieżowa na Bacieczkach” – Budżet Obywatelski 2026 na kwotę 20 000 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania działania powinny rozpocząć się 1 czerwca 2026 r.
· W czerwcu i lipcu 2026 r. działania skupiły się na etapie przygotowawczym oraz promocyjnym. Rozpoczęto promocję projektu z wykorzystaniem marketingu szeptanego oraz bezpośrednich działań informacyjnych wśród potencjalnych uczestników. Przeprowadzono wstępne rozmowy, konsultacje oraz ustalenia z potencjalnymi prelegentami/prowadzącymi warsztaty. Zdefiniowano i uzgodniono warunki finansowe oraz wstępne ramy programowe nadchodzących spotkań.
· W sierpniu i wrześniu 2026 r. zamontowano napis LED z nazwą projektu „zGRAna biblioteka” (na kwotę 2 500,00 zł brutto). Ustalono harmonogram przeprowadzenia poszczególnych wydarzeń i warsztatów. Rozpoczęto nabór do projektu. Przygotowano 10 umów z wykonawcami odpowiedzialnymi za prowadzenie warsztatów. Uruchomiono kampanię informacyjną na oficjalnej stronie internetowej Książnicy Podlaskiej oraz w mediach społecznościowych (facebook Książnicy Podlaskiej oraz na profilu Instagram: @filia4_ksiaznicapodlaska). Wydrukowano i dostarczono plakaty informujące o pierwszym z planowanych warsztatów do okolicznych szkół. Zapisy na spotkania prowadzone są pod nr 85 679 21 41 oraz bezpośrednio w bibliotece.

	7.
	Stojaki rowerowe na Jurowieckiej, Ogrodowej, Ciepłej, Jagienki i Sienkiewicza
	Osiedle Sienkiewicza
• Ul. Jurowiecka – południowa strona,
• Skrzyżowanie ul. Fabrycznej
i Ogrodowej – strona południowo-wschodnia,
• Skrzyżowanie ul. Ciepłej i Ogrodowej – strona południowo-wschodnia,
• Skrzyżowanie ul. Jagienki i Fabrycznej – strona południowo-wschodnia,
• Ul. Sienkiewicza 81/8 – między słupkami
	Trwają prace Wykonawcy nad montażem stojaków. W III kwartale 2026 r. zostanie zamontowanych 28 stojaków oraz 
12 słupków blokujących . Całkowity koszt realizacji inwestycji to 31 240,00 zł.





PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE SZKÓŁ
	lp.
	Tytuł projektu
	Lokalizacja projektu
	Stan realizacji

	1.
	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych
	Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1
Osiedle Bojary
	Planowany termin ogłoszenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej – IV kwartał 2026 r.

	2.
	Modernizacja szatni i świetlicy wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu ZSP nr 1
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul.  Strażacka 25
Osiedle Bacieczki
	Planowany termin ogłoszenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej – IV kwartał 2026 r.

	3.
	Odżywiaj się zdrowo, by żyć kolorowo
	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Poleska 27
Osiedle Sienkiewicza
	Zrealizowany
W maju i czerwcu 2026 r. w szkole odbyły się warsztaty kulinarne dla 4 grup: przedszkolaków, uczniów klas I-VIII, osób dorosłych oraz warsztaty edukacyjne dla uczniów. W czerwcu w szkole odbył się także festyn pod hasłem „Z Jedenastką po zdrowie”.

	4.
	Termomodernizacja PS nr 30 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku „Radosne”
	Przedszkole Samorządowe nr 30, ul. Piastowska 1A
Osiedle Piasta II
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu przeprowadzono termomodernizację budynku przedszkola. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w 10 pomieszczeniach (5 salach dydaktycznych, 2 zmywalniach, 2 sekretariatach i gabinecie dyrektora).

	5.
	Bezpieczne serce przedszkolaka – AED na wyciągnięcie ręki
	Przedszkole Samorządowe Nr 31, ul. Świętokrzyska 4
Osiedle Antoniuk
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